Projekt umowy – załącznik nr 4

UMOWA nr    /  /PTBS/18

zawarta w dniu ……………. w Pszczynie pomiędzy:

Pszczyńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000127208, NIP 638-15-30-174, REGON 276654704, kapitał zakładowy 7 400 950,00 zł, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

- Wojciecha Studzieńskiego 	- Prezesa Zarządu

a

……………..……………..………………..……………..………………………..………………..… z siedzibą w ……………………………..… przy ul. ………………………..………………..…, kod ……….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….……………………………..….… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………. (NIP …………………, REGON …………), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………..,

- ………………………………………………………………………..,

zwanym/ą dalej Stronami Umowy,

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie zapytania o cenę zleca
a  Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie o nazwie: ,,Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów w zasobach mieszkaniowych Pszczyńskiego TBS
Sp. z o.o. w roku 2018”.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na dostawie i montażu urządzeń pomiarowych o następującym zakresie rzeczowym:

Osiedle przy ul. Wojciecha Korfantego 45-47, 49-51, 53-55 (3 budynki)

W budynkach konieczna jest wymiana  urządzeń w następujących ilościach:

- wodomierze z nadajnikami impulsowymi wody zimnej o przepływie (1,0 m³/h), co odpowiada Q3 = 1,6 m³/h  -  w ilości 96 szt. DN 15

- wodomierze z nadajnikami impulsowymi wody ciepłej o przepływie (1,0 m³/h), co odpowiada  Q3 = 1,6 m³/h - w ilości  96  szt. DN 15

- Zaworki zwrotne do wodomierzy wody zimnej i ciepłej 192 szt.

- Montaż plomb zatrzaskowych plastikowych na śrubunku wodomierza wody ciepłej i zimnej 192 szt.

- ciepłomierze o przepływie 0,6 m³/h z modułem M-BUS z wejściem impulsowym oraz z elektroniczną kalibracją, montowane na powrocie (w poziomie) - w ilości 96  szt. DN 15

- Zaworki zwrotne do ciepłomierzy  96 szt.

- Montaż plomb zatrzaskowych plastikowych na śrubunku ciepłomierza 96 szt.

- ciepłomierz o przepływie Q3 = 3,5 m³/h z modułem M-BUS z wejściem impulsowym oraz z elektroniczną kalibracją, montowane na powrocie (w poziomie) - w ilości 1  szt.  DN 25

- przepływodomierz skrzydełkowy z nadajnikiem impulsowym do wody zimnej  (Q3 = 3,5 m³/h DN 25 )  - w ilości 1 szt.

- Centrala M-BUS wraz z oprogramowaniem oraz licencją w celu zdalnego odczytywania we własnym zakresie danych z urządzeń połączonych do magistrali M-BUS

Wszystkie wymieniane wodomierze winny bezwzględnie spełniać wymagania klasy R 100 (dawna klasa B+) zgodnie z obowiązującą normą (EN 14154).

Wszystkie wymieniane wodomierze i ciepłomierze winny być montowane w poziomie.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapoznał się z dokumentacją, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardu jakości wykonania, szczegółowo opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy określa także oferta złożona przez Wykonawcę stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§2

WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko, w miejsca opisane przez Zamawiającego.

- Po dostarczeniu przedmiotu umowy i dokonaniu wymiany w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona jego odbioru zgodnie § 8 umowy.

§3

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony postanawiają, że uprawnionymi osobami do nadzoru realizacji przedmiotu umowy są:

- w imieniu Zamawiającego _________________ tel. (32) 212-85-55, tel. kom. _________

- w imieniu Wykonawcy __________________,  mail. ……………………………………..

- Zamiana osób nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. O ewentualnej zmianie Strona, która dokonuje zmiany niezwłocznie powiadamia drugą stronę.

§4

TERMINY

- Strony ustalają, następujące terminy realizacji przedmiotu umowy

- rozpoczęcie: nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- termin montażu urządzeń w lokalach: 04.06.2018r.-12.06.2018r.

- zakończenie: do dnia 12.06.2018r.

- Częstotliwość i terminy przeglądów gwarancyjnych zostaną określone w protokole odbioru.

- Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru bez zastrzeżeń.

§5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości:

___________ zł/netto + __________ zł VAT = _____________ zł/brutto, (słownie: ____________________) w tym upust z tytułu odbioru zdemontowanych urządzeń pomiarowych
w kwocie _______________ zł/brutto (słownie: _______________)

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą: faktura oraz dokumenty odbioru bez zastrzeżeń, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego. W przypadku zwłoki w płatności obowiązują odsetki ustawowe.

- Wyznaczony w §4 ust. 1 termin realizacji zamówienia na dzień 30.05.2018r. oznacza, że zapłata za wykonanie zamówienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie tego terminu.

§6

OBOWIĄZKI STRON

Obowiązki Zamawiającego:

- Udostępnienie miejsc dostawy i wymiany ciepłomierzy i wodomierzy Wykonawcy.

- Sprawdzenie ilości i jakości wykonywanych prac.

- Zapłata za zrealizowaną przez Wykonawcę i odebraną dostawę i wymianę.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, z ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za prawidłowy przebieg realizacji prac oraz innych czynności, które wynikły przy realizacji umowy.

- Zabezpieczenie miejsca prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac.

- Po zakończeniu prac w danym budynku przekazanie miejsca wykonywanych prac Zamawiającemu po jego uporządkowaniu, w stanie, w jakim został oddany Wykonawcy.

- Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót. Po usunięciu szkód i zniszczeń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie od w/w osób o ich usunięciu i zrzeczeniu się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Zorganizowanie dostawy i wymiany w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień mieszkańcom i służbom technicznym administracji Zamawiającego.

- Poinformowanie Zamawiającego o wymianie kompletnych zestawów urządzeń objętych zamówieniem poprzez dostarczenie do siedziby Spółki harmonogramu prac z podziałem na poszczególne lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze na 14 dni przed rozpoczęciem prac.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót ewentualnie realizowanych przez podwykonawców,

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmiot umowy od dnia rozpoczęcia robót do dnia ustalonego w końcowym protokole odbioru,

- zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych prac, konstrukcji, instalacji oraz montażu dostarczonych przez siebie kompletnych zestawów urządzeń objętych zamówieniem,

- dostarczanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- Prace ujęte w niniejszej umowie wykonywane będą przez osoby zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami bhp.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonywania umowy osoby.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące lokatorów mieszkań, które powziął w związku lub podczas realizacji niniejszej umowy, w tym m.in. danych osobowych lokatorów i wielkości zużycia mediów.

§7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I KARY UMOWNE

- W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (w okresie ważności legalizacji) Zamawiający dokonana wstrzymania wypłaty Wykonawcy 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 
i gwarancji jakości.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy i niedotrzymanie terminu zakończenia w wysokości – 0,2% pełnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub okresie gwarancji –                0,2% pełnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki , liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy przed rozpoczęciem dostawy – 10% pełnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie realizacji – 10% wynagrodzenie Wykonawcy określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście podniesionej szkody.

§8

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zgłasza zakończenie realizacji przedmiotu umowy i gotowość do odbioru
w formie pisemnej.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad.

- Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy dokumentację, na którą składają się m.in.:

- atesty, certyfikaty jakości,

- aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodności z PN,

- instrukcje, instrukcji dotyczącej eksploatacji, itp.

- protokoły demontażu i montażu urządzeń pomiarowych dla danego lokalu wraz z podpisem najemcy, a dla lokali gospodarczo-technicznych z podpisem pracownika technicznego TBS.

Materiały ppkt a.-d. mają być przekazana Zamawiającemu co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz jeżeli zajdzie konieczność w tłumaczeniu na język polski, natomiast protokoły (ppkt e.) w oryginale. Dokumentacja winna zawierać szczegółowy spis zawartości i przekazywanych dokumentów oraz być przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

- W przypadku stwierdzenia , że dostawa wraz z wymianą jest:

- niezgodna z opisem zawierającym specyfikację techniczna oferowanych urządzeń lub nie jest kompletna,

- posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznacza następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

- W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących przedmiotu umowy zamawiający wskaże dostarczenia przedmiotu zamówienia, nowego, wolnego od wad.

- Prawo własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§9

WADY UJAWNIONE W TRAKCIE CZYNNOŚCI ODBIOROWYCH

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia,

- może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- w przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od ich wykonania, Zamawiający zleci ich realizacje na koszt Wykonawcy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającym może odstąpić od umowy lub żądać wykonania odbieranej części zamówienia po raz drugi.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanej dostawy.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór dostawy w terminie określonym niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usunięcia.

§10

WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry techniczne przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji, jakości na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy na okres 5 lat (okres ważności legalizacji), licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Gwarancją wykonawcy objęte są wszystkie dostawy i roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały zrealizowane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy, jakości wykonywanych robót związanych z przedmiotem umowy oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie wykonywanie zadań gwarancyjnych.

- Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji, jakości. Czas trwania okresu rękojmi za wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu ich obowiązywania jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.

- Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonej dostawy do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostawy usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii w okresie gwarancji:

a)	za pomocą poczty elektronicznej na adres ………………………….. …

b)	telefonicznie na nr tel. ………………………………………………….

c)	faksem na nr tel. …………………………………………………………

- Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię/wadę w miejscu zamontowania urządzenia nie później niż w terminie 48 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia.

- Pracownik serwisu przystępujący do usunięcia awarii/wady jest zobowiązany posiadać wszystkie niezbędne narzędzia, części zamienne i całe urządzenia w celu niezwłocznego usuwania awarii/wady.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie gwarancyjnym odpowiedni zapas części zamiennych i całych urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie dostarczonych urządzeń, Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady osobie lub podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku nie może nastąpić utrata gwarancji.

§11

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, w przypadku gdy potrzeba dokonanej zmiany umowy nie wpływa bezpośrednio na złożoną ofertę przez Wykonawcę, ani na przedmiot SIWZ, a ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu stron umowy.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz przypadków wymienionych w ustawach – Kodeksu cywilnego i Prawo zamówień publicznych stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:

- zgłoszenia wniosku o ogłoszenia upadłości lub podjęcie decyzji rozwiązania firmy Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia całości majątku Wykonawcy,

- nierozpoczęcia prac przez Wykonawcę w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn lub ich niekontynuowania, mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- przerwy w realizacji prac z winy Wykonawcy trwającej dłużej niż 5 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający – wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności – nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 obowiązują kary umowne przewidziane w § 7.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji realizacji przedmiotu umowy, wg stanu na dzień odstąpienia,

- w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru przerwanej realizacji przedmiotu umowy i do zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

§13

SPORY

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny Właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§15

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Formularz ofertowy Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: